**Powiat Drawski**

****

**RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU POWIATU DRAWSKIEGO NA LATA   
2015-2032**

**RAPORT ZA LATA 2015-2018**

**Drawsko Pomorskie, 2019 rok**

**Spis treści:**

**1. Wstęp………………………………………..………………………………………………………………....3**

1.1. Materiały wykorzystane do opracowania Raportu…………………………………...………………4

1.2. Główne cele realizacji programu ……………………..………………………………..……………...4

**2. Podstawowe informacje o Powiecie Drawskim………………………………………………………..4**

**3.** **Gospodarka odpadami zawierającymi azbest w poszczególnych gminach Powiatu Drawskiego………………………………………………………………………………………………………4**

**4. Podsumowanie……………………………………………………………………………………………..19**

**5. Wnioski………………………………………………………………………………………………………19**

**1. WSTĘP**

*PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU POWIATU DRAWSKIEGO NA LATA 2015-2032*, został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Drawskiego NR XVII/122/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. Powyższy dokument jest zgodny z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętym Uchwałą nr 39/2010 przez Radę Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. oraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023.

**1.1. Materiały wykorzystane do opracowania Raportu.**

Przy opracowaniu Raportu zostały wykorzystane dane uzyskane od:

* Gminy Drawsko Pomorskie,
* Gminy Czaplinek,
* Gminy Złocieniec,
* Gminy Kalisz Pomorski,
* Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim,
* Gminy Wierzchowo,

**1.2. Główne cele realizacji Programu.**

Głównym celem *Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu drawskiego na lata 2015-2032,* jest doprowadzenie do całkowitego usunięcia do 2032 roku wyrobów zawierających azbest, poprzez stopniową eliminację tych wyrobów oraz ich bezpieczne unieszkodliwienie.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

* określenie miejsca, ilości i rodzajów wyrobów azbestowych na terenie powiatu drawskiego,
* przedstawienie aspektów prawnych użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
* opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów azbestowych,
* określenie możliwych źródeł finansowania prac związanych z sukcesywnym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu drawskiego.

Ponadto realizacja Programu wpłynie pozytywnie na poprawę stanu środowiska poprzez podwyższenie jakości powietrza atmosferycznego, a tym samym zwiększy komfort życia, pracy   
i wypoczynku mieszkańców powiatu. Realizacja Programu, będzie wymagać podniesienia wiedzy   
i świadomości mieszkańców odnośnie szkodliwości oraz niebezpiecznych skutków zdrowotnych, jakie mogą wystąpić w organizmie po ekspozycji na włókna azbestowe. Program pełnić będzie również rolę edukacyjną dla mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących   
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania   
i unieszkodliwiania.

**2.** **Podstawowe informacje o Powiecie Drawskim.**

Powiat Drawski położony jest w południowo-wschodniej części Województwa Zachodniopomorskiego na Pojezierzu Drawskim. Od północy graniczy z Powiatem Świdwińskim,   
od wschodu - z Powiatem Szczecineckim, od południa - z Powiatami: Wałeckim i Choszczeńskim,   
a od zachodu - z Powiatem Stargardzkim. Na obszarze Powiatu Drawskiego znajduje się duża ilość   
jezior, przepływa tędy wiele małych rzek i innych naturalnych cieków wodnych, które nie stwarzają zagrożenia powodziowego. Największą rzeką przepływającą przez teren Powiatu jest Drawa wraz   
z licznymi jej dopływami. Położenie działu wodnego sprawia, że rzeka ta płynie ku południowemu zachodowi. W środkowej części Powiatu, w pasie Pojezierza Drawskiego, występują liczne jeziora,   
z których największe to: Drawsko, Siecino i Lubie. Powierzchnia Powiatu wynosi 1.764 km2.   
 Powiat posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg zapewniających dojazdy do wszystkich miejscowości leżących w jego granicach. Drogami krajowymi są dwa ciągi komunikacyjne przecinające Powiat Drawski w kierunkach wschód/zachód - droga nr 20 (Stargard - Drawsko Pom. – Gdynia) oraz droga nr 10 (od granicy Państwa– Lubieszyn – Płońsk). Drogi wojewódzkie przebiegające przez teren Powiatu, to droga nr 175 (Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski), nr 173 (Połczyn Zdrój - Drawsko Pomorskie) oraz nr 163 Kołobrzeg -Wałcz.

**3. Gospodarka odpadami zawierających azbest w poszczególnych gminach Powiatu Drawskiego.**

**TABELA 1.** Dane dotyczące wyrobów azbestowych- gmina Wierzchowo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gmina** | **Wierzchowo** |
| 1. | **Data podjęcia przez gminę uchwały** | Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wierzchowo |
| 2. | **Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych w m²** | 69 827 m² |
| 3. | **Ilość usuniętych wyrobów azbestowych w m² na terenie gminy w latach 2015-2018** | **2015-** 3000 m²  **2016-** 2909,44 m²  **2017-** 3495,55 m²  **2018-** 707,66 m² |
| 4. | **Kwota dotacji [zł] w latach 2015-2018 (z podziałem na lata)** | **2015 r.-** 19866,00 zł; **2016 r**.- 21 148,50 zł; **2017 r**.- 16 344,00 zł; **2018 r**.- środki własne i mieszkańców |
| **środki NFOŚiGW\* w latach 2015-2018 (z podziałem na lata)** | **nie dotyczy** |
| **środki WFOŚiGW\* w latach 2015-2018 (z podziałem na lata)** | **2015 r.-** 19 866,00 zł; **2016 r**.- 21 148, 50 zł; **2017 r.-** 16 344,00 zł |
| **środki gminy (z podziałem na lata)** | **2015 r.-** 0,00 zł**; 2016 r.-** 0,00**; 2017 r. -**18 337,00 zł**;**  **2018 r.-** 4 033,32 zł |
| **wkład mieszkańców (z podziałem na lata)** | **2018 r.-** 4 033,32 zł |
| **Razem kwota dotacji** | **83 762,14 zł** |

\*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

\*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

**Wykres 1.** Stan usuniętego azbestu w latach 2015-2018 w [m²] na terenie gminy Wierzchowo.

**TABELA 2.** Dane dotyczące wyrobów azbestowych- gmina Złocieniec.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gmina** | **Złocieniec** |
| 1. | **Data podjęcia przez gminę uchwały** | Uchwała nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032” |
| 2. | **Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych w m²** | Zgodnie z Zarządzeniem Nr 88 Burmistrza Złocieńca z dnia 26 lipca 2018 r., w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ujętych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032”. Na terenie gm. Złocieniec znajdowało się 79 566,00 m², co daje 875, 22 Mg wyrobów zawierających azbest (według wskaźnika przeliczeniowego 11 kg/m², zalecanego przez Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z Bazą Azbestową- www.bazaazbestowa.gov.pl). Na terenie obszarów wiejskich 53 817 m² co stanowi 591,99 Mg; na obszarach miejskich 25 749 m² co daje 283,924 Mg. W 2019 r. zlecono wykonanie nowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (m.in. w związku z powiększeniem obszaru gminy Złocieniec) |
| 3. | **Ilość usuniętych wyrobów azbestowych w m² na terenie gminy w latach 2015-2018** | **2015 r.-** 7994,54 m2  **2017 r.-** 290,90 m2  **2018 r.-** 2637,18 m2 |
| 4. | **Kwota dotacji [zł] w latach 2015-2018 (z podziałem na lata)** | **2015 r.-** 2213,00zł; **2017 r**.- 1280,00 zł, **2018 r**.- 3283,25 zł |
| **środki NFOŚiGW w latach 2015-2018 (z podziałem na lata)** | **nie dotyczy** |
| **środki WFOŚiGW w latach 2015-2018 (z podziałem na lata)** | **2015 r.-** 38 512,50 zł |
| **środki gminy (z podziałem na lata)** | **2015 r.-** 2213 ,00 zł**; 2016 r.-** 0,00**; 2017 r. -**1280,00 zł**;**  **2018 r.-** 3283,25zł |
| **wkład mieszkańców (z podziałem na lata)** | **2015 r.-** 2213,00 zł, **2016 r**.- 0zł, **2017 r**.- 1550 zł, **2018 r**.- 7219,15 zł (w tym ROD Krokus – 2458,50 zł) |
| **Razem kwota dotacji** | **45 288,75 zł** |

**Wykres 2.** Stan usuniętego azbestu w latach 2015-2018 w [m²] na terenie gminy Złocieniec.

**TABELA 3.** Dane dotyczące wyrobów azbestowych- gmina Czaplinek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gmina** | **Czaplinek** |
| 1. | **Data podjęcia przez gminę uchwały** | Uchwała z dnia 23 sierpnia 2010 r. |
| 2. | **Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych w m²** | 34 398,24 m2 (stan azbestu na dzień podpisania uchwały) |
| 3. | **Ilość usuniętych wyrobów azbestowych w m² na terenie gminy w latach 2015-2018** | **2015 r.-** 4946,82 m2  **2016 r.-** 2280,07 m2  **2017 r.-** 1536,00 m2  **2018 r.-** 0 m2 |
| 4. | **Kwota dotacji [zł] w latach 2015-2018 (z podziałem na lata)** | **2015 r.-** 64 318 zł; **2016 r.-** 24 661,00 zł, **2017 r**.- 0 zł; **2018 r**.- 0 zł |
| **środki NFOŚiGW w latach 2015-2018 (z podziałem na lata)** | **0 zł** |
| **środki WFOŚiGW w latach 2015-2018 (z podziałem na lata)** | **2015 r.-** 64 318,40 zł  **2016 r.-** 24 661,00 zł |
| **Środki gminy (z podziałem na lata)** | **2015 r.-** 0 zł**; 2016 r.-** 0,00**; 2017 r. -**14 882,00 zł;  **2018 r.- 0** zł |
| **wkład mieszkańców (z podziałem na lata)** | 0 zł |
| **Razem kwota dotacji** | **103 861,40 zł** |

**Wykres 3.** Stan usuniętego azbestu w latach 2015-2018 w [m²] na terenie gminy Czaplinek.

**TABELA 4.** Dane dotyczące wyrobów azbestowych- gmina Drawsko Pomorskie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gmina** | **Drawsko Pomorskie** |
| 1. | **Data podjęcia przez gminę uchwały** | Uchwałę podjęto 30.12.2008 r. |
| 2. | **Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych w m²** | 135 320 m2 |
| 3. | **Ilość usuniętych wyrobów azbestowych w m² na terenie gminy w latach 2015-2018** | **2015 r.-** 24 724 m2  **2016 r.-** 2961,81 m2  **2017 r.-** 0 m2  **2018 r.** – 0 m2 |
| 4. | **Kwota dotacji [zł] w latach 2015-2018 (z podziałem na lata)** | **2015 r.-**79 422,28 zł; 2016 r.- 12 546,58 zł; **2017 r**.- 0 zł **2018 r**.- 0 zł |
| **Środki NFOŚiGW w latach 2015-2018 (z podziałem na lata)** | **nie dotyczy** |
| **Środki WFOŚiGW w latach 2015-2018 (z podziałem na lata)** | **2015 r.-**79 422,28 zł; **2016 r**.- 12 546,58 zł |
| **Środki gminy (z podziałem na lata)** | **2015 r.-**79 422,28 zł**; 2016 r.-**12 546,58 zł**; 2017 r. -** 0 zł**;**  **2018 r.-** 0 zł |
| **Wkład mieszkańców (z podziałem na lata)** | Brak danych |
| **Razem kwota dotacji** | **91 968,86 zł** |

**Wykres 4.** Stan usuniętego azbestu w latach 2015-2018 w [m²] na terenie gminy Drawsko Pomorskie.

**TABELA 5.** Dane dotyczące wyrobów azbestowych- gmina Kalisz Pomorski.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gmina** | **Kalisz Pomorski** |
| 1. | **Data podjęcia przez gminę uchwały** | Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przyjęto Uchwałą nr VI/56/07 z dnia 28 marca 2007 r., Uchwała nr XIX/130/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 r. (dotyczy zasad udzielania dotacji). |
| 2. | **Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych  w m²** | 55 375,44 m2 |
| 3. | **Ilość usuniętych wyrobów azbestowych w m² na terenie gminy w latach 2015-2018** | **2015 r.-** 702,78 m2  **2016 r.-** 983,89m2  **2017 r.-** 842,22m2  **2018 r.-** 1249,94 m2 |
| 4. | **Kwota dotacji [zł] w latach 2015-2018  (z podziałem na lata)** | **2015 r.-** 12 000zł; **2016 r.-** 27 000 zł**; 2017 r**.- 18 000 zł, **2018 r**.- 26 400 zł |
| **Środki NFOŚiGW w latach 2015-2018  (z podziałem na lata)** | nie dotyczy |
| **Środki WFOŚiGW  w latach 2015-2018  (z podziałem na lata)** | nie dotyczy |
| **Środki gminy  (z podziałem na lata)** | **2015 r.-** 12 000 zł**; 2016 r.-** 27 000 zł**; 2017 r. -**18 000 zł**;**  **2018 r.-** 26 400zł |
| **Wkład mieszkańców  (z podziałem na lata)** | **nie dotyczy** |
| **Razem kwota dotacji** | **83 400 zł** |

**Wykres 5.** Stan usuniętego azbestu w latach 2015-2018 w [m²] na terenie gminy Kalisz Pomorski.

**TABELA 6.** Dane dotyczące wyrobów azbestowych - gmina Ostrowice.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gmina** | **Ostrowice** |
| 1. | **Data podjęcia przez gminę uchwały** | Brak danych |
| 2. | **Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych w m²** | 57 604 m² |
| 3. | **Ilość usuniętych wyrobów azbestowych w m² na terenie gminy w latach 2015-2018** | 1146 m² |
| 4. | **Kwota dotacji [zł] w latach 2015-2018  (z podziałem na lata)** | Brak danych |
| **Środki NFOŚiGW w latach 2015-2018  (z podziałem na lata)** | Brak danych |
| **Środki WFOŚiGW w latach 2015-2018  (z podziałem na lata)** | Brak danych |
| **Środki gminy (z podziałem na lata)** | Brak danych |
| **Wkład mieszkańców  (z podziałem na lata)** | Brak danych |
| **Razem kwota dotacji** | Brak danych |

**TABELA 7.** Zestawienie zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych wraz z ilością usuniętego azbestu w latach 2015-2018 oraz ilością azbestu pozostałego do usunięcia, w poszczególnych miejscowościach ma terenie Powiatu Drawskiego.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa gminy** | **Nazwa miejscowości** | **Ilość zinwentaryzowanego azbestu w [m²]** | **Ilość azbestu usuniętego w latach 2015-2018 (z podziałem na lata w m²)** | **Ilość azbestu pozostałego do usunięcia [m²]** |
| **1.** | **Wierzchowo** | **Będlino** | 4579 m2 | **2015 r**.- 241,66 m2  **2016 r.-** 600 m2 | 3737,34 m2 |
| **Bonin** | 1376 m2 | 0 m2 | 1376 m2 |
| **Danowice** | 580 m2 | 0 m2 | 580 m2 |
| **Dębniewice** | 286 m2 | 0 m2 | 286 m2 |
| **Garbowo** | 1091 m2 | **2016 r**.-213,33 m2 | 877,66 m2 |
| **Knowie** | 144 m2 | 0 m2 | 144 m2 |
| **Króle** | 431 m2 | 0 m2 | 431 m2 |
| **Nowe Laski** | 2512 m2 | **2015 r.-** 58,88 m2  **2016 r**.- 61,11 m2  **2017 r.-** 201,11 m2  **2018 r**.- 225,27 m2 | 1965,63 m2 |
| **Osiek Drawski** | 5544 m2 | **2015 r**.- 380,55 m2 | 5163,45 m2 |
| **Otrzep** | 1417 m2 | **2016 r**.-63,88 m2 | 1353,12 m2 |
| **Radomyśl** | 1821 m2 | **2018 r**.-89,5 m2 | 1731,5 m2 |
| **Sośnica** | 4452 m2 | **2017 r**.-381,11 m2 | 4070,89 m2 |
| **Świerczyna** | 9937 m2 | **2015 r**.- 91,11 m2  **2016 r.-** 460 m2  **2017 r.-**380,55 m2  **2018 r**.-60,44 m2 | 8944,9 m2 |
| **Wielboki** | 2250 m2 | **2015 r**.- 276,66 m2  **2016 r**.-534,44 m2  **2018 r**.-63,94 m2 | 1374,96 m2 |
| **Wierzchowo** | 18 396 m2 | **2015 r**.-1247,22 m2  **2016 r**.-456,66 m2  **2017 r**.-1154,44 m2  **2018 r**.-245,66 m2 | 15292,02 m2 |
| **Wierzchówko** | 1620 m2 | **2016 r**.-253,33 m2 | 1366,67 m2 |
| **Żabin** | 7929 m2 | **2015 r**.-384,44 m2  **2016 r**.-266,66 m2  **2017 r**.-660,55 m2  **2018 r.-** 22,83 m2 | 6594,52 m2 |
| **Żabinek** | 4257 m2 | **2015 r.-** 319,44 m2  **2017 r**.-717,77 m2 | 3219,79 m2 |
| **Żeńsko** | 2205 m2 | 0 m2 | 2205 m2 |
| **Razem** | **69 827 m2** | **10 112,66 m2** | **59 714,33 m2** |
| **2.** | **Czaplinek** |  | | | |
| **Czarne Małe** | 1982 m2 | **2015 r.-** 52,78 m2  **2016 r.-** 67,80 m2 | 1861,42 m2 |
| **Czarne Wielkie** | 550 m2 | **2015 r.-** 116,88 m2 | 433,12 m2 |
| **Drahimek** | 882,05 m2 | **2015 r.-** 88,42 m2  **2016 r.-** 165,49 m2 | 628,14 m2 |
| **Głęboczek** | 41 m2 | 0 m2 | 41m2 |
| **Kluczewo** | 3151 m2 | **2015 r.-** 2121,06 m2  **2016 r.-** 54,68 m2  **2017 r.-** 43 m2 | 932,26 m2 |
| **Kołomąt** | 722 m2 | 427 m2 | 295 m2 |
| **Czaplinek** | 5591,77 m2 | **2015 r.-**327,20  **2016 r.-**97,12  **2017 r.-** 325,90 | 4841,55 |
| **Miłkowo** | 295,50 m2 | 0 m2 | 295,50 m2 |
| **Kosin** | 298 m2 | 320,56 m2 | 0 m2 |
| **Łąka** | 767,34 m2 | **2015 r.-** 41,78 m2  **2016 r.-** 63,56 m2  **2017 r.-** 32 m2 | 630 m 2 |
| **Motarzewo** | 2620 m2 | **2016 r.-** 515,56 m2 | 2104,44 m2 |
| **Łysinin** | 3460 m2 | 0 m2 | 3460 m2 |
| **Machliny** | 938,11 m2 | **2015 r.-** 158,61 m2  **2016 r.-** 169,50 m2  **2017 r.-** 310 m 2 | 300 m2 |
| **Niwka** | 1211 m2 | 0 m2 | 1211 m2 |
| **Kamienna Góra** | 368,33 m2 | **2016 r.-** 28,33 m2 | 340 m2 |
| **Nowe Drawsko** | 220 m2 | **2015 r.-** 81 m2 | 139 m2 |
| **Ostroróg** | 800 m2 | **2015 r.-** 142,91 m2  **2016 r.-** 198,88 m2 | 458,21 m2 |
| **Piekary** | 511 m2 | 0 m2 | 511 m2 |
| **Piaseczno** | 3957 m2 | **2015 r.-** 2786,61 m2  **2016 r**.- 706,25 m2 | 464,14 m2 |
| **Stare Kaleńsko** | 180 m2 | 0 m2 | 180 m2 |
| **Pławno** | 306 m2 | 0 m2 | 306 m2 |
| **Prosinko** | 691,50 m2 | **2017 r.-** 100 m2 | 591,50 m2 |
| **Prosino** | 620,70 m2 | 0 m2 | 620,70 m2 |
| **Psie Głowy** | 332,21 m 2 | **2015 r.-** 27,03 m2  **2016 r.-** 134,18 m2 | 171 m 2 |
| **Wełnica** | 80,22 m2 | **2015 r.-** 80,22 m2 | 0 m2 |
| **Wrześnica** | 805 m2 | 0 m2 | 805 m2 |
| **Broczyno** | 890 m2 | **2015 r.-** 209,87 m2 | 680,13 m2 |
| **Siemczyno** | 3777,02 m2 | **2017 r**.- 24 m2 | 3753,02 m2 |
| **Sikory** | 2106,75 m2 | **2015 r.-** 282,50 m2  **2016 r.-** 84,75 m2  **2017 r.-** 75 m2 | 1664,50 m2 |
| **Stare Drawsko** | 1891,89 m2 | **2015 r.-** 491,89 m2  **2017 r.-** 50 m2 | 1350 m2 |
| **Stare Gonne** | 160 m2 | 424,74 m2 | 0 m2 |
| **Trzciniec** | 790 m2 | 0 m2 | 790 m2 |
| **Byszkowo** | 380 m 2 | 0 m2 | 380 m2 |
| **Żelisławie** | 318 m2 | 0 m2 | 318 m2 |
| **Żerdno** | 763 m² | 0 m² | 763 m² |
|  |  | **Razem** | **42458,39 m2** | **11427,06 m2** | **31318,63 m2** |
| **3.** | **Złocieniec** | **Błędno** | 360 m² | 0 m2 | 360 m2 |
| **Bobrowo** | 7417 m ² | **2015 r.-** 1820 m²  **2018 r**.- 130 m² | 5467 m² |
| **Cieszyno** | 7455 m² | **2017 r.-** 154 m² | 7301 m² |
| **Darskowo** | 6166 m² | 0 m² | 6166 m² |
| **Jadwiżyn** | 886 m² | 0 m² | 886 m² |
| **Jarosław** | 298 m² | **2015 r.-** 120 m² | 178 m² |
| **Kosobudki** | 127 m² | 0 m² | 127 m² |
| **Kosobudy** | 3821 m² | 0 m² | 3821 m² |
| **Lubieszewo** | 6301 m² | **2015 r.-** 581 m² | 5720 m² |
| **Małobór** | 744 m² | **2015 r.-** 333 m² | 411 m² |
| **Szymalów** | 270 m² | 0 m² | 270 m² |
| **Męcidół** | 1513 m² | **2018 r.-** 320 m² | 1193 m² |
| **Rzęśnica** | 1316 m² | 0 m² | 1316 m² |
| **Skąpe** | 1192 m² | 0 m² | 1192 m² |
| **Stare Worowo** | 8653 m² | 0 m² | 8653 m² |
| **Stawno** | 1531 m² | 0 m² | 1531 m² |
| **Sułoszyn** | 30 m² | 0 m² | 30 m² |
| **Uraz** | 580 m² | 0 m² | 580 m² |
| **Warniłęg** | 2487 m² | 0 m² | 2487 m² |
| **Wąsosz** | 458 m² | 0 m2 | 458 m² |
| **Zatonie** | 376 m² | 0 m2 | 376 m² |
| **m. Złocieniec** | 25 749 m² | **2015 r.-** 2100 m²  **2016 r.-** 1130 m²  **2018 r.-** 2580 m² | 19 939 m² |
|  |  | **Razem** | **79 566 m2** | **9268 m2** | **68462 m2** |
| **4.** | **Kalisz Pomorski** | **Biały Zdrój** | 1547,77 m2 | **2016 r**.- 223,33 m2  **2018 r.-** 257,72 m2 | 1066,72 m2 |
| **Wierzchucin** | 495 m2 | 0 m2 | 495 m2 |
| **Skotniki** | 562,05 m2 | 0 m2 | 562,05 m2 |
| **Głębokie** | 488,88 m2 | 0 m2 | 488,88 m2 |
| **Jasnopole** | 73,33 m2 | 0 m2 | 73,33 m2 |
| **Jaworze** | 119,77 m2 | 0 m2 | 119,77 m2 |
| **Bralin** | 605 m2 | 0 m2 | 605 m2 |
| **Cybowo** | 3560,77 m2 | 0 m2 | 3560,77 m2 |
| **Dębsko** | 3381,11 m2 | **2016 r.-** 81,11 m2  **2017 r.-** 158,33 m2  **2018 r.-** 166,66 m2 | 2975 m2 |
| **Giżyno** | 21468,22 m2 | **2015 r.-** 147,22 m2  **2016 r.-** 333,33 m2  **2018 r.-** 158,33 m2 | 20829,33 m2 |
| **Kalisz Pom.** | 2916,22 m2 | **2015 r.-** 138,88 m2  **2016 r.-** 60 m2  **2018 r.-** 233,88 m2 | 2483,44 m2 |
| **Pepłówek** | 1486,22 m2 | 0 m2 | 1486,22 m2 |
| **Pomierzyn** | 9684,66 m2 | **2015 r.-** 100 m2  **2017 r.-** 406,11 m2 | 9178,55 m2 |
| **Poźrzadło Wielkie** | 1120,16 m2 | **2017 r**.- 138,88 m2 | 981,27 m2 |
| **Prostynia** | 788,33 m2 | 0 m2 | 788,33 m2 |
| **Sienica** | 1988,55 m2 | **2015 r.-** 158,33 m2  **2018 r.-** 155,55 m2 | 1674,66 m2 |
| **Stara Korytnica** | 1847,38 m2 | **2016 r**.- 130,55 m2  **2017 r.-** 138,88 m2 | 1577,94 m2 |
| **Stara Studnica** | 2251,94 m2 | 0 m2 | 2251,94 m2 |
| **Suchowo** | 990 m2 | 0 m2 | 990 m2 |
| **Razem** | **55 375,44 m2** | **3778,83 m2** | **51596,61 m2** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **Drawsko Pomorskie** | **Krzynno** | 1450 m2 | **2015 r.-** 290,90 m2 | 1159,1 m2 |
| **Zbrojewo** | 170 m2 | **2015 r.-** 227,27 m2 | 0 m2 |
| **Gudowo** | 2728 m2 | **2015 r**.- 196,36 m2 | 2531,64 m2 |
| **Suliszewo** | 14208 m2 | **2015 r.-** 335,45 m2 | 13872,55 m2 |
| **Drawsko Pomorskie** | 5164 m2 | **2015 r.-** 2156,36 m2  **2016 r**.-1407,27 m2 | 1600,37 m2 |
| **Woliczno** | 4443 m2 | **2015 r.-** 196,36 m2  **2016 r.-** 122,72 m2 | 4123,92 m2 |
| **Rydzewo** | 12612 m2 | **2016 r.-** 278,18 m2 | 12333,82 m2 |
| **Gajewo** | 1755 m2 | **2016 r.-** 98,18 m2 | 1656,82 m2 |
| **Nętno** | 5381 m2 | **2016 r.-** 261,81 m2 | 5119,19 m2 |
| **Mielenko Drawskie** | 2114 m2 | **2016 r.-** 114,54 m2 | 1999,46 m2 |
| **Cianowo** | 250 m2 | 0 m2 | 250 m2 |
| **Dalewo** | 2488 m2 | 0 m2 | 2488 m2 |
| **Gogółczyn** | 5482 m2 | 0 m2 | 5482 m2 |
| **Jankowo** | 4849 m2 | 0 m2 | 4849 m2 |
| **Jankowo Małe** | 620 m2 | 0 m2 | 620 m2 |
| **Karwice** | 330 m2 | 0 m2 | 330 m2 |
| **Konotop** | 1404 m2 | 0 m2 | 1404 m2 |
| **Kumki** | 2970 m2 | 0 m2 | 2970 m2 |
| **Lasocin** | 2590 m2 | 0 m2 | 2590 m2 |
| **Oleszno** | 606 m2 | 0 m2 | 606 m2 |
| **Ustok** | 687 m2 | 0 m2 | 687 m2 |
| **Ziemsko** | 832 m2 | 0 m2 | 832 m2 |
| **Żołędowo** | 612 m2 | 0 m2 | 612 m2 |
| **Żółcin** | 790 m2 | 0 m2 | 790 m2 |
| **Żółte** | 1448 m2 | 0 m2 | 1448 m2 |
| **Łabędzie** | 9365 m2 | **2015 r.-** 1260 m2  **2016 r**.- 163,63 m2 | 7941,64 m2 |
| **Zagórki** | 394 m2 | **2015 r.-** 237,27m2 | 156,73 m2 |
| **Zagozd** | 4596 m2 | **2015 r.-** 163,63 m2  **2016 r**.- 106,36 m2 | 4326,01 m2 |
| **Zarańsko** | 10842 m2 | **2015 r.-** 18400 m2 | 0 m 2 |
| **Linowno** | 6450 m2 | **2015 r.-** 981,81 m2  **2016 r.-** 409,09 m2 | 5059,1 m2 |
|  |  | **Razem** | **135 320 m2** | **27407,22 m2** | **87838,35 m2** |
| **6.** | **Ostrowice** | **Borne** | 585 m² | brak danych | 585 m ² |
| **Dołgie** | 3017 m ² | brak danych | 3017 m² |
| **Jelenino** | 2096 m ² | brak danych | 2096 m² |
| **Jutrosin** | 1768 m² | brak danych | 1768 m2 |
| **Kolno** | 554 m2 | brak danych | 554 m2 |
| **Ostrowice** | 15 305 m2 | brak danych | 15 305 m2 |
| **Przytoń** | 2239 m2 | brak danych | 2239 m2 |
| **Szczytniki** | 2126 m2 | brak danych | 2126 m2 |
| **Chlebowo** | 5546 m2 | 96 m2 | 5450 m2 |
| **Cieminko** | 2988 m2 | 1050 m2 | 1938 m2 |
| **Dobrosław** | 371 m2 | 240 m2 | 131 m2 |
| **Gronowo** | 270 m2 | 0 m2 | 270 m2 |
| **Kania Górka** | 700 m2 | 0 m2 | 700 m2 |
| **Nowe Worowo** | 8909 m2 | 0 m2 | 8909 m2 |
| **Płocie** | 430 m2 | 0 m2 | 430 m2 |
| **Siecino** | 2967 m2 | 0 m2 | 2967 m2 |
| **Smołdzęcino** | 2639 m2 | 0 m2 | 2639 m2 |
| **Szczycienko** | 4944 m2 | 0 m2 | 4944 m2 |
| **Śródlesie** | 150 m2 | 0 m2 | 150 m2 |
|  |  | **Razem** | **57 604 m2** | **1146 m2** | **56 458 m2** |

**Wykres 6.** Zestawienie stanu azbestu (m²) dla poszczególnych gmin Powiatu Drawskiego.

**Tabela 8.**  Nielegalne składowiska azbestu, w tym składowiska zlikwidowane w poszczególnych gminach w latach 2015-2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Gminy** | **Ilość nielegalnych wysypisk śmieci odpadów azbestowych** |
| Wierzchowo | brak nielegalnych wysypisk |
| Czaplinek | brak nielegalnych wysypisk |
| Złocieniec | w 2016 roku zlikwidowano 2 nielegalne miejsca składowania odpadów zawierających azbest (1499,40 zł z budżetu Gminy Złocieniec) |
| Kalisz Pomorski | brak nielegalnych wysypisk |
| Drawsko Pomorskie | brak nielegalnych wysypisk |
| Ostrowice\* | brak danych |
| **Razem** | 2 nielegalne miejsca składowania odpadów zawierających azbest |

**\***od 01.01.2019 r. Gmina Ostrowice została podzielona pomiędzy dwie gminy tj. Gminę Drawsko Pomorskie i Gminę Złocieniec (dane z 2019 r.).

**Tabela 9.** Ilość wnioskodawców, którym udzielono dofinansowania oraz wielkość i źródło dofinansowania w latach 2015-2018.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Gmina | Termin | Opis zrealizowanego zadania | Poniesione wydatki [zł] | Źródło dofinansowania |
| 1. | Wierzchowo | 2015 r.- udzielono 25 dotacji | Demontaż, transport i unieszkodliwienie | 19 866,00 zł | WFOŚ i GW  w Szczecinie |
| 2016 r.- udzielono 14 dotacji | Demontaż, transport i unieszkodliwienie | 21 148,50 zł | WFOŚ i GW  w Szczecinie |
| 2017 r.- udzielono 18 dotacji | Demontaż, transport i unieszkodliwienie | 16 344,00 zł | WFOŚ i GW  w Szczecinie |
| 2018 r.- udzielono 7 dotacji | Demontaż, transport i unieszkodliwienie | 8 066,65 zł | Gmina Wierzchowo; właściciele nieruchomości |
| 2. | Złocieniec | 1.2015 r. -2 wnioskodawców  2. 2015 r.- 20 wnioskodawców | 1. Dotacje celowe na dofinasowanie kosztów inwestycji związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złocieniec.  2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złocieniec- etap VI. | 1. 2213,00 zł  2. 38512,50 zł | 1. Budżet Gminy Złocieniec  2. WFOŚiGW (38512,50 zł) |
| 2017 r. – 2 wnioskodawców | Dotacje celowe na dofinasowanie kosztów inwestycji związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złocieniec | 1. 1280,00 zł | 1. Budżet Gminy Złocieniec |
| 1.2018 r.-5 wnioskodawców  2. nieruchomościgminne- 8 nieruchomości | 1. Dotacje celowe na dofinasowanie kosztów inwestycji związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złocieniec.  2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gminnych. | 1. 3283,25 zł  2. 14 253,90 zł | 1. Budżet Gminy Złocieniec  2. Budżet Gminy Złocieniec |
| 3. | Kalisz Pomorski | 2015 r.- udzielono 4 dotacji na usunięcie azbestu | Usuwanie azbestu na terenie gminy poprzez dotacje dla osób fizycznych | 12 000 zł | Budżet Gminy Kalisz Pomorski |
| 2016 r.- udzielono 9 dotacji na usunięcie azbestu | Usuwanie azbestu na terenie gminy poprzez dotacje dla osób fizycznych | 27 000 zł | Budżet Gminy Kalisz Pomorski |
| 2017 r.- udzielono 6 dotacji na usunięcie azbestu | Usuwanie azbestu na terenie gminy poprzez dotacje dla osób fizycznych | 18 000 zł | Budżet Gminy Kalisz Pomorski |
| 2018 r.- udzielono 10 dotacji na usunięcie azbestu | Usuwanie azbestu na terenie gminy poprzez dotacje dla osób fizycznych | 26 400 zł | Budżet Gminy Kalisz Pomorski |
| 4. | Czaplinek | 2015 r.- udzielono 22 dotacji | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek | 64 318,40 zł | WFOŚiGW |
| 2016 r.- udzielono 17 dotacji | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek | 24 661,00 zł | WFOŚiGW |
| 2017 r.- udzielono 13 dotacji | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek | 14 882,00 zł | WFOŚiGW |
| 5. | Drawsko Pomorskie | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| 6. | Ostrowice | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |

**SPIS TABEL**

**Tabela 1.** Dane dotyczące wyrobów azbestowych – Gmina Wierzchowo.

**Tabela 2.** Dane dotyczące wyrobów azbestowych – Gmina Złocieniec.

**Tabela 3.**  Dane dotyczące wyrobów azbestowych – Gmina Czaplinek.

**Tabela 4.**  Dane dotyczące wyrobów azbestowych – Gmina Drawsko Pomorskie.

**Tabela 5.** Dane dotyczące wyrobów azbestowych – Gmina Kalisz Pomorski.

**Tabela 6.** Dane dotyczące wyrobów azbestowych – Gmina Ostrowice.

**Tabela 7.** Zestawienie zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych wraz z ilością usuniętego azbestu w latach 2015-2018 oraz ilość azbestu pozostałego do usunięcia w poszczególnych miejscowościach ma terenie powiatu drawskiego.

**Tabela 8.** Nielegalne składowiska azbestu, w tym składowiska zlikwidowane w poszczególnych gminach w latach 2015-2018.

**Tabela 9.** Ilość wnioskodawców, którym udzielono dofinansowania oraz wielkość i źródło dofinansowania w latach 2015-2018.

**SPIS WYKRESÓW**

**Wykres 1.** Stan usuniętego azbestu w latach 2015-2018 w [m²] na terenie gminy Wierzchowo.

**Wykres 2.** Stan usuniętego azbestu w latach 2015-2018 w [m²] na terenie gminy Złocieniec.

**Wykres 3.** Stan usuniętego azbestu w latach 2015-2018 w [m²] na terenie gminy Czaplinek.

**Wykres 4.** Stan usuniętego azbestu w latach 2015-2018 w [m²] na terenie gminy Drawsko Pomorskie.

**Wykres 5.** Stan usuniętego azbestu w latach 2015-2018 w [m²] na terenie gminy Kalisz Pomorski.

**Wykres 6.**  Zestawienie stanu azbestu (m²) dla poszczególnych gmin Powiatu Drawskiego.

**4. PODSUMOWANIE**

Na terenie Powiatu Drawskiego w latach 2015-2018 było zinwentaryzowane 440 150,83 m2 azbestu i wyrobów zawierających azbest. W latach 2015-2018 usunięto z terenu powiatu drawskiego 63 139,71 m2 wyrobów azbestowych. Miejscowości na terenie powiatu drawskiego, w których ilość zinwentaryzowanego azbestu i pozostałego do usunięcia przekracza 1000 m2,to m.in.: Bonin, Żeńsko, Łysinin, Niwka, Darskowo, Kosobudy, Rzęśnica, Skąpe, Stare Worowo, Stawno, Warniłęg, Cybowo, Pepłówek, Stara Studnica, Dalewo. Gminy Powiatu Drawskiego otrzymały dofinansowanie na usunięcie wyrobów azbestowych i azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w kwocie 276 819,26 zł. Łączna kwota wydana na usunięcie azbestu wraz   
z dofinansowaniem, a także środkami gmin i wkładem mieszkańców to 408 281, 15 zł. W 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obniżył próg kwotowy z 12 000 zł   
w uzyskaniu dofinansowania do 10 000 zł. W związku ze zmianą kwoty, gminom łatwiej będzie uzyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu i wyrobów azbestowych. Wielkość uzyskanego dofinansowania, zależy od ilości złożonych wniosków przez wnioskodawców - właścicieli nieruchomości, a także ilości azbestu. Wnioski składane są do gmin, tam są weryfikowane i za pośrednictwem gmin przekazywane do WFOŚiGW w Szczecinie. Demontażem wyrobów azbestowych zajmują się specjalne firmy, które muszą zachować odpowiednie środki ostrożności, aby nie narazić siebie i mieszkańców na działanie szkodliwych czynników. Wyznaczone są miejsca składowania wyrobów azbestowych, gdyż jest to odpad niebezpieczny.

**5. Wnioski:**

1. Należy zwiększyć tempo usunięcia azbestu mając na uwadze rok 2032, do końca którego azbest powinien być całkowicie wyeliminowany.

2. Należy zaktualizować dane o lokalizacji i ilości azbestu, jaki należy usunąć z terenu poszczególnych gmin.

4. Należy poprawić współpracę na linii właściciel nieruchomości – samorząd.

5. Należy wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zwiększenie środków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu drawskiego na lata 2015 – 2032.

Opracowała Katarzyna Czeszczewik

Referent w Wydziale Ochrony Środowiska

w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim