### Załącznik nr 6 – projekt umowy

### UMOWA NR    …… /2019

zawarta w Drawsku Pomorskim w dniu ……………… 2019 roku pomiędzy:

Powiatem Drawskim, w imieniu którego występują:

Stanisław Cybula – Starosta Drawski

Waldemar Włodarczyk – Etatowy Członek Zarządu Powiatu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Joanny Andrykowskiej

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………,

……………………………….

……………………………….

……………………………….

NIP ………………………….

REGON …………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy przez Zamawiającego i udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa  części pomieszczeń w budynku szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego” prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa  części pomieszczeń w budynku szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego”.

- Przedmiotem zamówienia polega w szczególności na:

- wyburzenie/ wymurowanie ścianek działowych wskazanych w dokumentacji projektowej,

- skucie i wykonanie nowych posadzek wraz z ociepleniem w części objętej przebudową,

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych,

- poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana drzwi,

- adaptacja pomieszczeń na cele oświatowe i na toaletę dla osób niepełnosprawnych,

- realizacja niezbędnych robót sanitarnych i elektrycznych wskazanych w dokumentacji

projektowej,

- uzupełnienie i wykonanie tynków ścian oraz sufitów i innych prac wykończeniowych,

- wymianę opraw oświetleniowych.

- Całość prac wykonać należy w oparciu dokumentację projektową stanowiącą załącznik do SIWZ. W budynku przewiduje się dostosowanie pomieszczeń do użytku przez osoby niepełnosprawne, a także zamurowanie i wykucie nowych otworów i ścian, poszerzenie otworów drzwiowych do  wymagań normatywnych, wymianę stolarki drzwiowej w przebudowywanej części, skucie i wykonanie nowych posadzek oraz niezbędne roboty towarzyszące tj. roboty wykończeniowe,  instalacyjne i hydrauliczne. Dodatkowo projektuje się wykonanie pochylni i schodów  zewnętrznych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

- Szczegółowe warunki realizacji robót składających się na przedmiot umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej.

§ 2

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy przypada w dniu podpisania umowy, tj. ………………… r.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień: ……………………. 2019 r.

§ 3

- Wykonawca ustanowi na swój koszt kierownika budowy, t.j. ………………..

- Do koordynowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy wyznacza się:

- ze strony Zamawiającego: Mirosława Szulista – Naczelnika Wydziału Inwestycji,

- ze strony Wykonawcy: …………………………………….

§ 4

Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego oraz zorganizowanie i prowadzenie robót 
w sposób gwarantujący równoczesne funkcjonowanie obiektu

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, zaplecza budowy, jak również dokonać na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- jako wytwarzającego odpady przestrzeganie obowiązujących przepisów o gospodarce odpadami oraz obowiązujących przepisów o ochronie środowiska;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym także będące następstwem nienależytego zabezpieczenia placu budowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż określony przez Zamawiającego;

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- uzyskanie dokumentów do odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację urządzenia,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin zakończenia prac.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy do realizacji robót, o których mowa w §1 w terminie do dnia zawarcia umowy. Roboty będą prowadzone 
w czynnym obiekcie i z uwzględnieniem tej okoliczności nastąpi przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zd. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzgodniona przez Wykonawcę z Zamawiającym i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami i do kierowania budową innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy.

§ 7

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane związane z realizacją niniejszej umowy, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

      - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

      - Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu umowy 
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, wraz z częścią  dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w projekcie, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 
przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od  przedstawienia mu przez Wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o który mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 8

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 – ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Materiały wartościowe z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń stanowią własność Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany, na swój koszt, do ich przetransportowania na wskazane przez Zamawiającego miejsce na odległość nie większą niż 5 km. Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swój koszt, przestrzegając przepisów o gospodarce odpadami.

§ 10

- Zakończenie wykonania robót oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy jako załączniki do protokołu odbioru niezbędne dokumenty odbiorowe w szczególności dokumenty, które zostały określone w art. 57 Prawa budowlanego.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego rozpocznie się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego. Protokół podpisują strony umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

- Po usunięciu wad Zamawiający sporządza protokół odbioru ostatecznego, który podpisują strony umowy.

- Jeżeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy protokół, o którym mowa w ust. 5, jest protokołem ostatecznym.

§ 11

- Do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp, przepisami p.poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi lub materiałów.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości wynosi … miesięcy licząc od daty ostatecznego odbioru końcowego przedmiotu  umowy.

- W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- Termin wykonania robót związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości określony w ust. 2 zostaje każdorazowo wydłużony o okres od zgłoszenia ujawnienia wady Wykonawcy przez Zamawiającego do czasu jej usunięcia.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wydłużona zostaje na cały czas trwania gwarancji plus 30 dni.

§ 12

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie: ………………… zł brutto (słownie: …………………………………….).

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane 
z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz następujące koszty: koszt wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody i usuwania gruzu oraz inne koszty związane 
z realizacją zadania, spełnienia wszystkich wymogów prawnych dla otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 10 ust. 1.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Całkowite rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie ostatecznego protokołu odbioru końcowego. Zamawiający zastrzega, iż wielkość ostatniej faktury nie będzie mniejsza niż 40 % całkowitej inwestycji. Faktura będzie płatna w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Wypłata wynagrodzenia uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jeżeli podmioty takie brały udział w wykonaniu zamówienia.

§ 13

  - Zamawiającemu przysługuje poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym prawo     odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

- Wykonawca  nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 14 dni.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem powinno nastąpić 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale  Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz rozliczenia się 
z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza 
i urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy.

§ 14

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia w trakcie realizacji z zamówienia części robót na zasadzie jednostronnego oświadczenia w przypadku zmiany rozwiązań technologicznych, a także w przypadku nieprzewidzianego braku środków finansowych na  całość zamówienia.

- Wskutek wyłączenia stosownemu ograniczeniu podlega należne Wykonawcy wynagrodzenie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 15

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za opóźnienie w oddaniu robót objętych umową - w wysokości 0,20% łącznego wynagrodzenia   brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca oraz z przyczyn wskazanych w § 14 ust. 1 w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia   brutto określonego w § 12 ust. 1,

    - za opóźnienie wykonania robót powyżej 20 dni w stosunku do harmonogramu robót z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 2% wartości opóźnionych robót określonej harmonogramem za każdy dzień opóźnienia,

    - w przypadku przerwania czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

    - w  wysokości 0,20% łącznego wynagrodzenia   brutto określonego w § 12 ust. 1 za każde naruszenie w przypadku:

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

      - Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od  Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 12 ust. 1 z zastrzeżeniem ograniczenia wynikającego art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych

§16

- Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

- Niezależnie od kar przewidzianych w umowie strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego umówione kary stosownie do artykułu 484 § 1 Kodeksu  Cywilnego.

§ 17

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta przetargowa (formularz ofertowy),

- dokumentacja projektowa,

§ 18

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 19

- Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony rozwiązywać będą polubownie.

- W razie braku porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:  						        	    WYKONAWCA: